**2.12项目章程**

* **项目名称**

**舍里**

* **项目经理**

王慧

* **项目背景**

随着经济的快速发展，人们对于生活质量的要求越来越高，不仅是对于物质方面的要求，对于精神层面也是如此，而且生活压力随着年龄的增长，在不同年龄阶段都会存在各种各样的心理问题，而在现实生活中我们又找不到合适的倾诉对象，心理问题积少成多对于人的成长和生活都造成严重的影响，我们可以开发一款App，面向生活中存在问题的人们，对他们提供各种不同的服务，来解决他们的问题，从而更好地提高生活的质量。

* **项目目标**

针对不同年龄阶段的用户可以提供符合年龄阶段问题的服务，主要针对中学生、大学生、刚步入社会的毕业生，刚刚组建家庭的社会青年等群体，通过使用这款app来解决自己的问题，并且会有成长的记录，可以长期保存下来，等隔了很长一段时间可以回顾自己。

* **项目范围**
  + 心理咨询师支持：入职App的心理咨询工作，查看咨询记录等功能；
  + 用户：文章查询及浏览、进行咨询、付款、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、文章推荐、特定活动；
  + 管理员功能：用户审核、广告管理、推荐文章管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2019.3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2019.4月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019.5月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019.6月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的用户进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**